V Plavči dne 8. 7. 2009

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY PRO AKCI:

### Celková rekonstrukce Hlavní budovy - Projekt

Zadavatel:

##### Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace

zastoupená Ing. Františkem Vybíralem – ředitelem DpS Plaveč

se sídlem: Plaveč 1, 671 32 Plaveč

IČO: 456 71 702

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Znojmo

č.ú. 29537 – 741 /0100

tel. 515252250

email: vybiral@dps-plavec.cz

v y z ý v á

dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Tato výzva spadá režimem do § 12 odst. 3, zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění!

Obsah podmínek výzvy:

1. Vymezení plnění zakázky:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zpracoval projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci v členění pro správní řízení a pro výběrové řízení na zhotovitele akce dle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění, včetně položkového rozpočtu resp. výkazu výměr a technických specifikací. Součástí zakázky bude zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí tak, aby na projektovaná technická řešení byla vydána kladná stanoviska a rovněž právoplatné stavební povolení. Součástí nabídky bude i cena za výkon autorského dozoru projektanta v době realizace stavby (tato cena nebude uvedena v návrhu smlouvy o dílo, bude pouze informativně uvedena pro orientaci zadavatele pro budoucí finanční náročnost realizace této zakázky).

Navrhované projektové řešení bude spočívat v celkové rekonstrukci vnitřních prostorů hlavní budovy (statika, zdravotechnika, ústřední topení, elektroinstalace, řešení bezbariérových přístupů, stavebně-technické řešení).

Požadavek na vybraného dodavatele bude provést stavebně-technický průzkum, posoudit stávající stav, navrhnout vhodná dispoziční a technická řešení k provedení výše zmíněné rekonstrukce.

Veškeré výše uvedené řešení bude navrženo dle zákonných norem, vyhlášek a předpisů, dle požadavků zadavatele a dle požadavků zástupců památkové péče, krajské hygienické stanice (KHS), hasičského záchranného sboru (HZS) a stavebního úřadu. Jako podklad slouží pasport stávajícího stavu, který obdrží každý z vyzvaných dodavatelů.

2. Místo a doba plnění zakázky:

Požadované maximální limitní termíny zadavatele (uchazeč může nabídnout i dřívější):

- Podepsání SOD s vybraným projektantem červenec 2009.

- Projekt pro stavební povolení do konce září 2009.

- Nabytí právní moci stavebního povolení do konce října 2009.

- Projekt pro výběrové řízení na zhotovitele stavby do konce listopadu 2009 (jedná se o soutěžní kritérium, kde projektant navrhne počet kalendářních dní od podpisu SOD).

- Realizace stavby - předpoklad v roce 2010 (uvažovat pro cenovou nabídku autorského dozoru cca 2 x měsíčně)

Místem odevzdání plnění zakázky je sídlo zadavatele specifikované v úvodu této výzvy. Zde se budou rovněž konat pravidelné kontrolní dny v intervalech cca 14 dnů až 1 měsíc, kde budou kontrolovány a upravovány jednotlivé etapy provádění v návaznosti na požadavky zadavatele a možnosti projektanta vyplývající se zákonných ustanovení

3. Nabídková cena:

Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena maximální po celou dobu provádění díla a bude uvedena bez DPH a vč. DPH. Cena bude specifikována v členění pro etapu za projekt pro stavební povolení, zajištění kladných rozhodnutí (vyjma rozhodnutí, které nejsou v pravomoci projektanta), projekt pro výběrové řízení včetně tendrového odsouhlaseného rozpočtu. Mimo tuto celkovou cenu uvede projektant samostatně návrh ceny za výkon autorského dozoru (tato cena nebude zahrnuta do hodnocené ceny za PD).

4. Požadavky na prokázání  kvalifikačních  předpokladů uchazeče:

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění takto:

- Dle tohoto zákona § 53 odst. 1) způsobem dle odst. 2), tj. čestným prohlášením, resp. způsobem dle § 62 odst. 2)

- Dle tohoto zákona § 54 odst. a), b), d) prostými kopiemi (vybraný dodavatel před podpisem smlouvy způsobem dle § 57)

- Dle tohoto zákona § 56 odst. 2) písm. a) – reference za poslední 3 roky s uvedením názvu akce, finanční objem vč. DPH, rok realizace, kontaktní údaje na objednatele – vše formou čestného prohlášení

5. Požadavky na obsah nabídky ( dodavatel v nabídce uvede):

- Název a přesnou adresu dodavatele, vč. rodného čísla, IČO, DIČ a bankovní spojení.

- Nabídkovou cenu dle bodu č. 3 výzvy

- Návrh smlouvy o dílo, který bude obsahovat také: termín dokončení díla v kalendářních dnech, penále za prodlení s termínem dokončení díla v Kč/den prodlení

- Doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 výzvy

6. Doručování nabídek:

- Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 15. 7. 2009 do 15:00 hod. na adresu zadavatele.

- Zadavatel nabízí zájemcům informační prohlídku místa plnění po předchozí telefonické domluvě.

- Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně do kanceláře ředitele nebo sekretariátu.

- Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem akce a opatřena na uzavření obálky razítkem, případně podpisem uchazeče.

- Rozhodným okamžikem pro podání nabídky je převzetí nabídky zadavatelem. Zadavatel nezodpovídá za zpoždění dodání nabídky způsobené poštou či pověřenou osobou. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty uvedené v bodě 6.1 této výzvy nebudou do jednání zařazeny.

7. Způsob hodnocení nabídek:

7.1. Nabídky budou hodnoceny 3 člennou komisí na základě ekonomické výhodnosti nabídek poměrovou váženou metodou.

7.2. Hodnotící kritéria jsou								váha kritérií

a) cena za služby specifikované v této výzvě (vč. DPH)			75%

b) termín dodání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (v kalendářních dnech od podpisu SOD)									15%

c) penále za prodlení s dodáním dokumentace (v Kč/den prodlení)		10%

8. Další podmínky výzvy:

8.1. Zadavatel si vyhrazuje právo

a) Odmítnout všechny předložené nabídky

b) Podmínky výzvy upravit

c) Výzvu zrušit bez udání důvodů

d) Nevracet uchazečům podané nabídky

e) Jednat o smlouvě

f) Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

8.2. Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených v této výzvě je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování

9. Podklady pro zpracování nabídek:

9.1. Požadavky zadavatele a pasport stávajícího stavu při osobním jednání.

10. Zadávací lhůta

10.1 Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 30 dní ode dne otevření obálek s nabídkami.

Obálku opatřete nápisem:

### Neotevírat – veřejná zakázka malého rozsahu

### Celková rekonstrukce Hlavní budovy - Projekt

S pozdravem

Ing. František Vybíral, ředitel